2020．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围，完成ui界面和主要功能的实现；

* 11.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 11.10前确定产品定位；
* 11.12前完成第一版界面原型；

11.14前确定第一版产品范围；

* 11.16前完成主要技术点研究；
* 11.18细化安排和设计；
* 11.19—11.30：完成产品ui界面设计和记账的主要功能实现，并链接数据库实现云同步；

2020年12月：完成次要功能如日志，备忘录提醒，语音和图片识别输入文字等并测试。

* 12.1—12.8：实现次要功能
* 12.8—12.15：整合功能进入产品测试阶段